江苏财会职业学院标识系统更换

询 价 文 件

项目编号：  JSCKXJ201508004

询价 人： 江苏财会职业学院

询价时间： 2015 年8月7日

第一章 接受询价须知

接受询价须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询价人 | 名称：江苏财会职业学院 地址：花果山大道春晖路8号 |
| 2 | 工程名称 | 楼层号牌、科室牌、图书馆标识系统工程 |
| 3 | 建设地点 | 江苏财会职业学院 |
| 4 | 工程规模 | 标识数量详见清单 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 计划工期 | 计划工期： 15 日历天 |
| 8 | 免费质保期 | 3年 |
| 9 | 询价范围 | 图纸设计范围内的标识牌安装制作 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格预审 |
| 11 | 接受询价资质条件 能力和信誉 | 资质条件：广告公司或专业做标识的企业 信誉要求：良好 |
| 12 | 是否接受联合体 询价 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织，接受询价人自行前往踏勘 |
| 14 | 接受询价保证金 | 接受询价保证金的形式：现金或银行转帐 接受询价保证金的金额：0元 接受询价保证金的递交：将询价保证金在领取询价文件前交纳至询价人指定账户，其他形式的询价保证金概不接受。对在询价过程中发现未通过核验，一律不予评审；对在评审结束后发现未通过核验且对询价结果有影响的，则作重新评审。 单位名称：江苏财会职业学院 账 号： 开户银行： |
| 15 | 询价文件份数 | 书面询价文件份数：4份 |
| 16 | 封套上写明 | 询价人的地址：花果山大道春晖路8号 询价人名称：江苏财会职业学院 楼层号牌、科室牌、图书馆标识系统工程询价文件 在 2015 年 8 月12日 10 时 00 分前不得开启 |
| 17 | 询价文件提交 地点 | 地点：江苏财会职业学院图文信息楼114室 |
| 18 | 是否退还询价文件 | 否 |
| 19 | 询价时间地点 | 询价时间： 2015 年 8 月12日 地点:江苏财会职业学院图文信息楼115室 |
| 20 | 符合性审查和资格审查要求提交的原件资料 | 法定代表人身份证明书； 授权委托书； |
| 21 | 合同签订 | 自询价通知书发出之日起 5 天内 |

第二章     商务部分

1.编制依据

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、国家、省、市有关管理规定并结合本工程具体情况编制本询价文件。

2.资质条件及其它要求要求

2.1 接受询价单位必须具有独立法人资格；

2.2广告公司或者标识标牌公司

2.3 接受询价单位应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规；

3.工程概况

3.1工程规模：江苏财会职业学院范围内所有的标识

3.2询价范围：图纸设计范围内的标识系统工程

3.3建设地点的现场条件：现场具备施工条件。

3.4工程性质：新建

4.基本情况

4.1 询价方式、建设地址、资金来源、质量标准、承包方式等见前附表。

4.2 各接受询价单位的报价、施工组织设计以本询价文件和工程的现场实际情况进行编写。

5.询价文件

5.1 询价文件是各接受询价单位编制文件的依据，也是询价方与被询价单位签订施工承包合同的依据之一，并将作为施工承包合同的附件之一。

5.2 本询价文件包括下列内容：

第一章   邀请书

第二章   接受询价须知

第三章   商务部分

第四章   技术部分

第五章   合同条款

第六章   询价文件格式

5.3接受询价单位应认真阅读询价文件中所有条款内容、技术资料等，并对自己就有关文件所做出的解释负责。

5.4 若被询价单位对询价文件的某些条款有异议或不能完全响应须在询价文件中以“偏离表”的方式加以详细说明，除说明原因外尚应说明具体的偏离量，未在“偏离表”中说明的内容被视为响应。

6．询价文件的澄清

接受询价单位对收到的询价文件等有关资料若有问题需要澄清，均应在2015年8月 9日之前，以书面形式（包括文字、传真、电子邮件等，下同）向询价单位提出，询价单位将以书面或其他形式在询价文件递交截止时间三日前予以答复，答复将送给所有获得询价文件的投加单位（仅对要求澄清的问题答复说明，不指明问题来源），并作为询价文件的补充组成部分。

7．询价文件的修改

7.1 询价方在询价文件发出后，如需对询价文件进行修改，将以书面补充通知的形式在截止时间三日前发给所有获得询价文件的单位，补充通知作为询价文件的组成部分。

7.2 为使接受询价单位在编制文件时，把补充通知内容考虑进去，询价方可以酌情延长文件递交截止时间，具体延长日期将在补充通知中写明。

7.3 当询价文件、答疑纪要、补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

8. 询价文件的编制

8.1询价文件的语言

询价文件及接受询价单位与询价方之间与询价有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

8.2询价文件计量单位

除在询价文件的技术条件中另有规定外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

8.3 询价文件的编制格式要求

接受询价方必须严格按照询价文件规定的顺序：第一为商务部分；第二为技术部分；第三为其他部分来编制询价书。

8.3.1商务标的文件组成

8.3.1.1法定代表人身份证明书；

8.3.1.2 授权委托书；

8.3.1.3法定代表人和委托代理人身份证明（身份证复印件）；

8.3.1.4接受询价保证金证明文件

8.3.1.5询价 函；

8.3.1.6询价 函 附 录；

8.3.1.7工程报价明细表

8.3.1.7询价单价分析明细表

8.3.1.8服务承诺书；

8.3.1.9询价单位认为与本工程有关的其他资料。

8．3.2技术标文件组成

8.3.2.1 施工组织设计

8.3.2.2 与本工程相关的规范标准

8.3.2.3 询价单位认为与本工程有关的其它资料

8.3.3  其他文件组成

8.3.3.1询价单位认为与本工程有关的其它资料。

8.4报价采用币种

8.4.1 本工程询价文件中预算和报价全部采用人民币表示。

8.5 报 价

8.5.1 接受询价单位可根据企业具体情况在合理范围内自主考虑优惠报价，但不得低于企业成本；本工程采取固定单价合同，工程量按实际结算，接受询价单位要充分了解施工现场、技术说明、标准图及询价文件要求内容报价。预计可能发生的各项费用。

8.5.2对接受询价单位因考虑不周而造成预算中的缺项、漏项、少算、漏算或因填写错误而造成的损失均由接受询价单位承担，询价单位不予调整。

8.6评审原则、标准

（1）评审会议采用内部开标方式进行，由询价人组建的评审委员会负责。询价人不对评估结果的原因和理由作任何解释，各接受询价单位须无条件接受。

（2）评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（3）询价人认为有必要延迟定标时，各接受询价单位不得异议。

（4）如询价人对询价结果不满意，询价人有权否决所有询价，并重新询价。

（5）本工程中标原则：合理低价。

第三章  技术部分

一、材质要求

详见附后清单中项目特征描述及设计图纸

二. 验收标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；

现行国家、地方标准、规范等。

施工单位采用的材料必须符合设计、规范的要求并按规定进行检验，所有材料及所涉及到的试验、检验、检测等费用自理。

第四章标识系统制作安装合同书

甲方： 江苏财会职业学院

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，乙方接受甲方的委托承接江苏财会职业学院内标识系统项目，就委托事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行。

一、项目名称和地点

1．项目名称：江苏财会职业学院标识系统项目

2．项目地点：花果山大道春晖路8号

二、制作产品的技术要求

1. 由甲方向乙方提供各式标识系统布点、款式、清单数量（各类型标识系统材质及工艺 ，根据工程部填写要求，详见附件二）

2．依据甲乙双方确认的标识系统规划布点施工。

3．乙方负责标识系统的规划、设计、制作、运输、安装。

三、合同总价款、结算方式及期限

1．项目合同总价暂定：人民币_    元整（大写     元整）（实际金额由甲乙双方签字确认的工程结算单确定）。

2．以上报价明细详见附件一：江苏财会职业学院内标识系统报价清单。其中综合单位包含设计费、材料费、加工费、安装费、管理费、运输费、施工人员保险费、叁年售后服务费及税金等)。即报价中的综合单价为全费用综合单

本合同价格只限于“附件一：江苏财会职业学院内标识系统报价清单”中的项目，后续如有项目增加，甲乙双方将根据实际情况进行协商，协商一致后签署补充协议。

四、付款方式

- 本工程无预付款， 第一次付款为乙方完成该合同标识系统全部工程量并验收合格后五个工作日内，由甲方支付乙方_80_%的标识系统费用，即人民币   元整（大    元整）。第二次付款为乙方完成结算，并经双方签字确认后五个工作日内，由甲方支付至结算款的95_%的标识系统费用。余款5_%作为质量保证金，甲方在质量保修期满后一周内一次性无息支付。

五、质量保证及售后服务

1.  乙方保证甲方使用乙方设计和制作的标识系统的任何部分不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权的指控，一旦出现侵权，一律由乙方负全部责任。

2.  乙方制作的标识系统成品是全新的、未使用过的，并且符合国家行业标准以及该合同附件中规定的材质、制作工艺等技术要求的合格产品。如标识系统制作成品不符合合同中约定的要求，甲方有权拒绝接受，并由乙方免费更换。

3.  全部工程完毕并交付使用后，标识系统制作成品质保期为3年。质保期内，乙方所提供的标识系统制作成品由于产品质量问题而产生的变形、褪色，由乙方负责免费更换。由于外力作用、人为因素或不可抗力造成的标识系统制作成品发生的变形、垮塌等问题由甲方自行承担，乙方不承担任何费用或相应的法律责任。

六、标识系统制作成品发运、包装

1.  标识系统制作成品发运前，乙方应提前两天通知甲方。

2.  标识系统制作成品进场应经甲方代表验货，并根据到货数量，甲乙双方共同签字确认工程量确认单。

3.  乙方提供的全部标识系统制作成品均应按照标准保护措施进行包装。该包装应适用于远程运输、防潮、防震和防野蛮装卸，以确保成品安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的标识系统制作成品损坏和损失均由乙方承担。

七、交货及安装时间、地点

1.   标识系统在 2015 年  8 月  25 日到达安装现场，五天内安装完毕。

2.   安装地点：江苏财会职业学院内

3.   乙方负责标识系统的设计、制作、运输、安装。

八、验收

1.  甲方负责标识系统制作成品的清点和验收。

2.  乙方在发货前应对标识系统制作成品的质量、性能、数量等进行准确而全面的检验。

3.  验收不合格的标识系统制作成品，乙方应在十五个工作日内予以更换，并承担由此产生的一切费用。

4.  该合同全部工程量安装完成后，甲方的验收工作应在安装完成后五个工作日内完成。

九、甲方权利和义务

1. 制作产品的所有方案图纸经甲方签字后方可制作。制作过程中，如遇方案改变或增减项目，             需补签合同书并按本合同约定的付款结算方式办理完财务手续后才能继续进行制作。由于甲方 原因给乙方造成的损失费用由甲方承担。

2. 甲方应及时确认乙方提供的施工图纸，否则造成延误工期顺延。

3．甲方有义务保护乙方的制作权，甲方不得以任何形式向第三方透露乙方所提供的任何详细资料。

4．甲方应当按照约定的日期和金额支付乙方价款。

5. 甲方中途变更委托项目，造成乙方损失的，应当赔偿乙方的相应损失。

6．甲方负责将本制作项目的施工图纸向相关政府部门送审报批工作，并将报批结果书面通知乙方。甲方不能要求乙方违反国家有关规定进行施工。

7. 甲方应在乙方安装时，为乙方提供必要的安装支持。

十、乙方权利和义务
1.乙方严格按照施工图纸规定的材料及工艺进行施工，如确需更换材料时，在保证产品品质的     前提下，应事先征得甲方同意。由此增减的费用由双方协商确定。

2.乙方不得以任何形式向第三方透露甲方所提供的资料，否则乙方应承担法律责任，甲方有权提出索赔。
3.乙方应当及时完成甲方委托产品的加工制作施工安装及其他相关工作。
4.乙方在安装时，应当严格执行安全操作规程、防火安全规定及环境保护规定。安装过程中如造成人员伤亡，环境损坏。由乙方承担责任。

十一、知识产权约定

1.	乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将所有费用结算完毕后，乙方作品著作权自动转让给甲方。

2.	甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方享有该作品使用权。

十二、不可抗力

1.  如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

2.  本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制的、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及双方商定的其他事件。

十三、违约责任

1. 本合同签订后，甲乙双方均应全面的履行本合同；

2. 如标识系统安装完成后，甲方没有按本合同第八条规定的时间内验收，乙方直接视为验收合格。

3. 如标识系统安装完成并验收合格后，甲方没有按本合同第四条规定的在五个工作日内按时付款（除不可抗力外），每延误一天，乙方向甲方增收该项目合同总价（估算）的百分之二。

4. 因标识系统设计作为院校品牌建设的重要项目，不仅需要经过大量调研准备工作，更需一流设计师的创作，乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同，鉴于此，甲方如提前终止合同，仍承担向乙方支付全部合同款的义务（甲乙双方一致同意终止的除外）。

十四、合同生效及其他

1.  本合同经甲、乙双方授权代表签字盖章后即生效。

2.  对本合同条款和附件的任何变更、修改或增减，需经双方协商并同意后由授权代表签署书面文件，作为本合同的组成部分并具有同等法律效力。

3.  本合同应按照中华人民共和国现行法律、法规和规定进行解释。

4.  本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5.  本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成，由连云港市人民法院诉令解决。

十五、本合同共计    页，甲乙双方签字确认的工程结算单和补充协议为本合同一部分，本合同壹式 肆份，甲方各持 贰 份，乙双方各持 贰 份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等的法律效力。

（以下无正文）

【签字页】

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

甲方代表签名：                                乙方代表签名：

地址:                                         地址：

电话:                                         电话：

第五章  询价文件格式

工程施工询价

接受询价文件

编号：

接受询价单位：           	              （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：                    （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

### 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                  月                     日

经营期限：

姓    名：              性别：         年龄：            职务：

系                                              的法定代表人。

特此证明。

接受询价单位：                      （盖单位章）

年        月         日

### 二、授权委托书

本人      系                   的法定代表人，现委托       为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               工程施工询价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

接受询价单位：                       （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年      月      日

### 三、接受询价函

（询价人名称）:

1．我方己仔细研究了                    工程施工询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 元（￥       ）的询价总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                  。

2．我方承诺在询价有效期内不修改、撤销询价文件。

3．随同本询价函提交询价保证金一份，金额为人民币（大写）        元（￥     ）。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照询价文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的询价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.                      （其他补充说明）。

接受询价单位：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

### 四、接受询价函附录

| 序号 | 条款名称 | 询价人规定 | 接受询价人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 | 履约保证金为0元 |  |  |
| 2 | 工期 | 15日历天 | （ ）日历天 |  |
| 3 | 误期违约金 | 每延误一天罚100元 | （ ）元/天 |  |
| 4 | 质量标准 | 合格 |  |  |

五、导视系统清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 报价（全费用综合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼层号牌 | 110块 |  |  |  |
| 2 | 科室牌 | 480块 |  |  |  |
| 3 | 图书馆标识 | 8块 |  |  |  |
| 4 | 校名 | 1块 |  |  |  |
| 5 | 总平面图 | 1块 |  |  |  |
| 6 | 图板 | 23块 |  |  |  |
| 7 | 玻璃门腰线 | 300米 |  |  |  |
| 8 | 校园导视牌 | 1块 |  |  |  |
| 9 | 书架架标 | 202张 |  |  |  |
| 10 | 原标识系统拆除 |  |  |  |  |
| 每一项报价中含所有材料安装、税金等全部费用，接受询价人自行前往踏勘，按照原有的数量、名称统计，工程施工时必须拆除全部原有标识。 |

导视系统样图见附件

六、技术部分

1、设计要求

标识及其安装构件设计应简单可靠、既先进又实用，满足标识不间断运行和低成本维护的需要；

标识及其安装构件设计应充分考虑维修空间、土建结构等，做到维护方便；

标识及其安装构件的设计应充分考虑标识受力的安全系数，做到安全、可靠、牢固、持久、美观；

投标人应对整个现场的施工规划和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任；

标识系统具有良好的功能性，且与整个小区建筑及装修风格一致，相互协调。

2、生产制作要求

标识和安装构件所采用的材料应满足标识设施不易损毁、运行稳定、耐用易清洁、易更换的要求；

标识表面折角处没有裂纹、毛刺、焊接等痕迹；

标示标牌上的颜色3年内不褪色、不变形，若出现褪色、变形厂家无条件更换。

铝型材的技术指标和性能：壁厚1.5mm以上，化学成分与机械性能均满足相应的行业生产标准，提供3年以上质保；

烤漆的技术指标和性能：烤漆采用专用轿车修补漆，品牌阿克苏,提供3年以上质保；

丝印油墨的技术指标和性能：丝印油墨采用进口日本富士油墨，提供3年以上质保；

3、其他要求：投标报价时提供施工方案。

七、承 诺 书

| 参加单位 |  |
| --- | --- |
| 承诺内容： 1、服务 2、质量 3、工期 4、付款方式 |

接受询价单位（盖章）：                   法定代表人（盖章）：

日   期：   年   月     日

附件（导视系统样图）

240X90

240X90

240X90

50X70X4                   50X70X3                   50X70X4

40X60X4

50X30X2

A4