| 江苏财会职业学院生活服务中心三楼后厨排水沟改造项目 招标文件 江苏财会职业学院 2025年7月 - 投标须知 前附表 |  |
| --- | --- |
| 项号 | 内 容 规 定 |
| 1 | 工程名称：江苏财会职业学院生活服务中心三楼后厨排水沟改造项目 |
|  | 工程地点：连云港市海州区春晖路8号 |
|  | 要求质量标准：合格。 |
|  | 工程量：详见“江苏财会职业学院生活服务中心三楼后厨排水沟改造项目工程量清单” |
|  | 工期（日历天）：10日历天 |
|  | 招标范围：江苏财会职业学院生活服务中心三楼后厨排水沟改造。 |
| 2 | 资金来源：自筹，已落实 |
| 3 | 投标截止时间前须提供以下资料备查，未按要求提供资料或资料提供不全，资格审查不合格，资格审查资料复印件必须装订在投标文件中： 营业执照（副本原件）； |
| 4 | 招标控制价：本项目招标控制价为28500元，超过控制价的作废标处理。 |
| 5 | 投标文件要求：正本1份，副本2份。其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样，投标文件中正、副本不一致时，以正本为准。投标人应将投标文件密封，并在封袋上写明招标人名称、工程名称及投标人名称；所有投标文件都必须加盖投标人公章, 投标文件一律采用A4纸装订并标注页码,未注明使用何种语言和币种的，以中文和人民币为准。 |
| 6 | 投标文件递交的截止时间及开标时间为2025年7月24日上午10：00。 报名方式：2025年7月23日下午17:20前将报名表发送至电子邮箱：jsck_hqc@jscfa.edu.cn视为报名成功。 |
| 7 | 开标地点：江苏财会职业学院行政楼308室（连云港市海州区春晖路8号） |
|  | 评标办法：经评审的最低价法。 |

一、总    则

（一）工程概况

招标范围：江苏财会职业学院生活服务中心三楼后厨排水沟改造项

2、 资格审查合格条件：

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）资质要求：营业执照中经营范围需包含本项目所涉及的内容；

（3）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（4）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

注：投标人须将合同等资料复印件加盖公章附在投标文件中，未提供的不予认可。提供的业绩相关证明必须真实，如发现提供虚假资料，将取消其投标资格并追究相应责任。

3、资格审查应提供的资料

本工程采用资格后审，资格审查应提供以下材料原件，未提供原件的资格审查不合格：

①营业执照（副本原件）；

②法定代表人证书或法人授权委托书（原件）；

③其它投标方认为必要证明。

本工程资格审查采用资格后审的方式，招标人将在开标后组织资格审查，资格审查时将根据以上原件审查。所有资格审查原件投标截止时间前一次性提交，投标截止时间后不再接收相关资料。

4、招标文件的约束力

投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

二、投标报价

（二）投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单、规范、图纸、技术要求等有关文件而进行的各项工程的施工、竣工及保修工作，以及为完成上述内容所需的全部费用。其应包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、采购、运输、装卸、保管、制造、安装、维护、利润、税金等及政策性文件规定的各项应有费用。

（三）投标报价方式：

本工程采用固定单价报价。本次招标人提供的工程量清单均为估算量，结算时以实际工作量为准。

工程量清单中的综合单价为全费用综合单价，包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、措施费、规费及税金等一切费用。

三、投标文件

（四）招标投标文件组成。

（1）招标投标文件封面

（2）投 标 函

（3）授权委托书

（4）法定代表人身份证明书

（5）工程量清单报价表

（6）主要施工管理人员表

（7）资格证明材料

四、评标、定标

（五）评标、定标工作由招标人组织进行。

（六）评标办法：本工程采用经评审的最低价法。

一、本项目采用最低价中标法经评审的最低价法，仅以投标报价作为评审因素。根据投标报价从低到高推荐三名中标候选人，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人。若最低投标报价不唯一的，以抽签方式决定中标人。

二、评标委员会组成：

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

说明：

评标结束后，除确认存在评委评审错误外，中标价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

（七）定标：

评标委员会完成评标后，应向招标人推荐3名有排序的中标候选人。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

五   合同主要条款

第一部分　　协议书

发包人（全称）：江苏财会职业学院

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 江苏财会职业学院生活服务中心三楼后厨排水沟改造

工程地点： 江苏财会职业学院   
   工程内容： 江苏财会职业学院生活服务中心三楼后厨排水沟改造，详见清单

资金来源：自筹，已落实

二、工程承包范围及工程量清单

承包范围： 江苏财会职业学院生活服务中心三楼后厨排水沟改造

工程量清单：见附件

三、合同工期：10日历天。

四、质量标准

工程质量标准：合格，质保期1年。

五、合同价款

1.合同金额（大写）：　　　　元（人民币）￥：　 　　元

2.付款方式：项目验收完成并经审计后付至合同价的97%（承包人提供审定价全部余款发票，即包含3%的余款），余款质保期结束后付清。

学校建设项目结算审计，按下列规定支付委托审计费用：

（一）单项工程核减率（核减额与送审总价之比，下同）超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由学校从施工单位工程款中扣除（下同）；

（二）单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由学校承担20%，施工单位承担80%；

（三）单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，学校承担80%；

（四）单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由学校承担。

核减额按审计最终核定额与施工单位申报的结算额之间的差额计算。。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书
　　２、中标通知书
　　３、投标书及其附件
　　４、本合同专用条款
　　５、本合同通用条款
　　６、标准、规范及有关技术文件
　　７、图纸
　　８、工程量清单
　　９、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：   年 　月  　日
　　合同订立地点：
　　本合同双方约定　　　　　　　　后生效。
　　发包人：（公章）　　　　　　承包人：（公章）　　　　　　　　　　
　　住所：　　　　　　　　　　　　住所：
　　法定代表人：　　　　　　　　　法定代表人：
　　委托代表人：　　　　　　　　　委托代表人：
　　电话：　　　　　　　　　　　　电话：
　　传真：　　　　　　　　　　　　传真：
　　开户银行：　　　　　　　　　　开户银行：
　　账号：　　　　　　　　　　　　账号：
　　邮政编码：　　　　　　　　　　邮政编码：

第二部分  通用条款

（执行GF—2017—0201通用条款）

第三部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：执行通用条款2

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，不使用其它语言文字

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：本合同适用中华人民共和国现行法律和有关行政法规。
3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：（详见第三章技术规范）

发包人提供标准、规范的时间：无

国内没有相应标准、规范时的约定：无

4.图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数： /。

发包人对图纸的保密要求：执行通用条款4

使用国外图纸的要求及费用承担：无

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.3发包人派驻的工程师

姓名：          职务：

职权：

5.6 不实行监理的，工程师职权：

7.项目负责人

姓名：       职务：

8.发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前具备施工条件。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

发包人提供水、电接口，水、电线路由承包人考察现场自行解决。工程实施其间，水电费用由发包人代缴，结算时，水电按市场价在结算工程款中扣除；

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：见现场实际条件。

(4)现场交底时间：   年  月   日。

(5)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作：由发包人会同承包人负责做好保护工作，承包人如在施工中发现问题应及时报告发包人、设计院及监理，由发包人会同有关部门出具解决方案。费用双方协商解决。

(9)双方约定发包人应做的其它工作：无

8.2 发包人委托承包人办理的工作：双方视现场情况协商办理。

9.承包人工作

9.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

(1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人自行解决。

（2） 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，按政府及有关主管部门规定缴纳上述各项费用，办理相关手续，并以书面形式将办理结果通知发包人。投标人应将办理上述事项的费用综合考虑在投标报价中，该部分费用包干使用，以后不作调整。

（3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人必须保证安全文明施工，对周围已完成市政管网、道路工程进行成品保护，因承包方原因造成破坏的，承包方必须无条件及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任。

（4）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求及费用承担：如发现地下管线等，因承包方原因造成破坏的，承包方必须无条件及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任。

（5）施工场地清洁卫生的要求：按标准化施工现场要求办理，交工前清理现场，垃圾外运，费用由施工单位自理。

（6）双方约定承包人应做的其它工作：承包人有义务对本工程提出合理化建议，确保施工期间尽量少发生拆除变更等浪费现象。施工过程中与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由施工单位自理。参加各类施工协调、配合会，对于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从发包方及监理方现场总协调作出的决定。

其他1、承包人用水、电按表计量，结算时，水电按市场价在结算工程款中扣除；2、其它事宜由双方协商另定。

三、施工组织设计和工期：

13.工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：因招标人原因延误工期，工期顺延。

13.2 暂停施工：因发包人原因造成暂停施工的，发包人应书面通知承包人，承包人应积极配合发包人做好施工计划调整，并合理调整人员和施工机械，工期顺延，发包人不承担其他损失。

四、质量与验收

15.工程质量必须达到本招标文件验收规范及国家现行验收规范的规定。

17.隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位:按通用条款执行。

五、安全施工

承包人在施工现场的安全教育和安全事故责任由承包方承担。同时按通用条款20、21、22条规定执行。

六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.2本工程采用固定总价合同。投标人在投标时已确认了本工程的工程量。结算时除甲方要求增加的工程量外，工程量不再调整。

工程量清单中的综合单价为全费用综合单价，包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、措施费、规费及税金等一切费用。合同价款中包括的风险范围：施工期间各类人工、材料、机械、政策性等一切风险计入报价。

26.工程款支付

项目验收完成后，并经审计后付至审定价的97%（承包人提供审定价全部余款发票，即包含3%的余款），余款作为保修金待保修期结束后一次性无息退还。

七、材料设备供应

28.承包人采购材料设备

对于本工程材料由承包人自行采购的部分，发包人有权对材料供应商进行考察，并保留对不符合要求的材料供应商的否决权。

九、竣工验收与结算

32.竣工验收：竣工验收由发包人组织。

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

工程的节点工期和总工期均不得延误，因投标人原因延误工期每天罚1000元整；因招标人原因延误工期，工期顺延。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：采用。

十一、其它

38.工程分包与转包

发包人不允许承包人将工程转包和分包给任何第三方。

39. 不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：按本合同通用条款39条执行。

46.合同份数

46.1双方约合同副本份数：

合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

附件：

江苏财会职业学院生活服务中心三楼后厨排水沟改造项目

工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 全费用合价 | 备注 |
| 1 | 304不锈钢排水沟 | 1.名称:不锈钢排水沟 2.型号:SUS304（1mm厚） 3.按现有排水沟折弯（排水沟总长160m，宽300mm,深180mm） 4.含清理及安装 5.排水沟盖板利旧 | m | 160 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

七  投标文件表式

一 、投标函

：

（一）根据已收到的                         工程招标文件，遵照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的相关法律法规规定，我单位经踏勘现场和研究招标文件后，愿以人民币（大写）                     的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在      天内竣工。

（三）我单位保证本工程质量达到            。

（四）我单位在中标后派出         项目负责人全面负责本工程的施工。

（五）贵单位所发出的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同的一部分。

（六）投标文件在投标截止后60日内有效。

投标单位（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

二 、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                   （投标单

位名称）的法定代表人，现授权委托                              （单位名称） 的         （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加                    的施工投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：                性别：         年龄：

单位（盖章）：           部门：         职务：

投标单位（盖法人章）：

法定代表人：

日期：    年   月   日

三 、 工程量清单报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 全费用合价 | 备注 |
| 1 | 304不锈钢排水沟 | 1.名称:不锈钢排水沟 2.型号:SUS304（1mm厚） 3.按现有排水沟折弯（排水沟总长160m，宽300mm,深180mm） 4.含清理及安装 5.排水沟盖板利旧 | m | 160 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

四、 主要施工人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 项目副经理 |  |  |  |  |
|  | 项目工程师 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |

五   资格证明材料